BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

---------------------------

XÂY DỰNG WEBSITE HẸN HÒ TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI GỢI Ý KẾT BẠN VÀ PHÂN BIỆT GIẢ MẠO

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: PHẠM VĂN DƯỢC

Nhóm SVTH:

Đỗ Hải Qúy	- 28211153732

Trương Văn Vũ - 28210236758

Lê Thị Thùy Trang	 - 28204631272

Nguyễn Diệp Thanh Bình - 28211127934

Ngô Quang Duy – 28210203474

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | XÂY DỰNG WEBSITE HẸN HÒ TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI GỢI Ý KẾT BẠN VÀ PHÂN BIỆT GIẢ MẠO |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Phạm Văn Dược Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Đỗ Hải Quý Email: haiquydo2311@gmail.com Tel: 0795 739 493 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Thị Thùy Trang |  | trangle231004@gmail.com | 0898223202 |
| Thành viên trong đội | Đỗ Hải Quý |  | haiquydo2311@gmail.com | 0795739493 |
|  | Trương Văn Vũ |  | vt1975017@gmail.com | 0763109246 |
|  | Nguyễn Diệp Thanh Bình |  | nbinh3120@gmail.com | 0935426831 |
|  | Ngô Quang Duy |  | qduy0906@gmail.com | 0974626857 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | XÂY DỰNG WEBSITE HẸN HÒ TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI GỢI Ý KẾT BẠN VÀ PHÂN BIỆT GIẢ MẠO |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Phạm Văn Dược | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Đỗ Hải Qúy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Thị Thùy Trang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đỗ Hải Qúy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Văn Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Diệp Thanh Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Ngô Quang Duy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục đích.	5

1.2. Phạm vi.	5

1.3. Tài liệu tham khảo.	5

2. Mô tả Product Backlog	6

2.1. NHÓM 1: KHÁCH VÃNG LAI (GUEST)	6

2.1.1. PB01 - Xem thông tin giới thiệu	6

2.1.2 PB02 - Đăng ký	6

2.2. NHÓM 2: NGƯỜI DÙNG (USER)	8

2.2.1 PB03 - Đăng nhập	8

2.2.2 PB04 - Đăng xuất	9

2.2.3 PB05 - Quên mật khẩu	10

2.2.4 PB06 - Quản lý hồ sơ cá nhân	11

2.2.5 PB07 -Quản lý sở thích	11

2.2.6 PB08 - Quản lý Truyền thông đa phương tiện	12

2.2.7 PB09 - Bộ lọc tìm kiếm	13

2.2.8 PB10 - Tương tác thẻ hồ sơ	14

2.2.9 PB11 - Xem chi tiết hồ sơ	15

2.2.10 PB12 - Thông báo Tương hợp	15

2.2.11 PB13 - Quản lý danh sách Tương hợp	16

2.2.12 PB14 - Nhắn tin (Real-time Chat)	17

2.1.13 PB15 - Gọi video random (Random Video Call)	18

2.2.14 PB16 - Quản lý an toàn cá nhân	19

2.3. NHÓM 3: QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)	20

2.3.1 PB17 - Xác thực quản trị	20

2.3.2 PB18 - Bảng điều khiển	21

2.3.3 PB19 - Quản lý tài khoản	22

2.3.4 PB20 -Quản lý danh mục hệ thống	23

2.3.5 PB21 - Kiểm duyệt và xử lý vi phạm	24

2.3.6 PB22 - Cấu hình tham số hệ thống	25

2.3.7 PB23 - Quản trị phiên làm việc	26

2.3.8 PB24 - Lưu vết hệ thống (Logs)	27

2.4. NHÓM 4: HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI ENGINE)	28

2.4.1 PB25 - Phân tích mức độ tương đồng (Content-based Filtering) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)	28

2.4.2 PB26 - Học máy dựa trên hành vi (Behavioral Learning) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)	28

2.4.3 PB27 - Xử lý bài toán Khởi đầu lạnh (Cold Start Problem) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)	28

2.4.4 PB28 - Kiểm duyệt nội dung hình ảnh (Image Moderation) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)	29

2.4.5 PB29 - Đối chiếu sinh trắc học khuôn mặt (Face Matching) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)	29

2.4.6 PB30 - Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên (NLP Text Analysis) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)	29

2.4.7 PB31 - Phát hiện thực thể sống (Liveness Detection) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)	30

3. Ưu tiên và ước tính	30

4. Chia theo từng Sprint	34

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## 1.1. Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## 1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## 1.3. Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | SCI_SE_01.ProjectProposal.docx | Proposal Document |

# 2. Mô tả Product Backlog

## 2.1. NHÓM 1: KHÁCH VÃNG LAI (GUEST)

### 2.1.1. PB01 - Xem thông tin giới thiệu

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Mô tả | Người dùng xem các thông tin giới thiệu cơ bản về hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập thành công vào tên miền của website. - Hệ thống hiển thị giao diện Landing Page với thiết kế responsive. - Trình bày rõ ràng các giá trị cốt lõi: AI Gợi ý kết bạn, eKYC phòng chống giả mạo, Giao tiếp Real-time. - Cung cấp các nút "Bắt đầu ngay" chuyển hướng chính xác đến trang đăng ký. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập vào hệ thống bằng trình duyệt web và có kết nối internet. |
| Điều kiện ràng buộc | Thông tin hiển thị cho khách vãng lai phải được giới hạn, không bao gồm các dữ liệu riêng tư. Tốc độ tải trang phải dưới 2 giây. |

### 2.1.2 PB02 - Đăng ký

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Mô tả | Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản mới để tham gia hệ thống hẹn hò. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào trang đăng ký từ màn hình chính hoặc chọn đăng ký nhanh bằng Google/Facebook. - Người dùng nhập các thông tin cơ bản vào form đăng ký: 2.1 Nhập Email hoặc Username (Nhập vào [Username] TextBox). 2.2 Nhập Mật khẩu (Nhập vào [Password] TextBox). 2.3 Nhập Xác nhận mật khẩu (Nhập vào [Confirm Password] TextBox). 2.4 Nhập Tuổi hoặc Ngày sinh (Nhập vào [Age/Date of Birth]). - Nhấn nút đăng ký. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký: 4.1 Kiểm tra tính duy nhất: Nếu Username/Email đã tồn tại, hệ thống báo: “Tài khoản đã được sử dụng”. 4.2 Kiểm tra tính hợp lệ: Nếu dữ liệu trống hoặc sai định dạng (Email sai, Mật khẩu < 6 ký tự), hệ thống báo: “Thông tin không hợp lệ”. 4.3 Kiểm tra mật khẩu khớp: Nếu [Confirm Password] không trùng với [Password], hệ thống báo: “Mật khẩu xác nhận không khớp”. 4.4 Kiểm tra độ tuổi: Nếu tuổi < 18, hệ thống báo: “Bạn phải đủ 18 tuổi để tham gia”. - Nếu đăng ký thành công, hệ thống: 5.1 Lưu thông tin cơ bản vào cơ sở dữ liệu. 5.2 Tạo token đăng nhập cho user. - Người dùng được chuyển sang trang Dashboard / Home, có thể thực hiện các bước bổ sung thông tin sau khi đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Người dùng chưa có tài khoản hoặc sử dụng thông tin chưa từng đăng ký trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải kết nối với cơ sở dữ liệu (MongoDB). - Hỗ trợ đăng ký nhanh bằng Google/Facebook. |

## 2.2. NHÓM 2: NGƯỜI DÙNG (USER)

### 2.2.1 PB03 - Đăng nhập

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng, Admin |
| Mô tả | Người dùng có thể đăng nhập bằng: - Username/Email + Password - Tài khoản Facebook (OAuth2) Hệ thống hỗ trợ trải nghiệm hiện đại: “Nhớ tài khoản”, “Quên mật khẩu”, bảo mật cao. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập trang Đăng nhập. - Chọn phương thức đăng nhập: 2.1 Email/Username + Password (như PB01 hiện tại) 2.2 Đăng nhập bằng Facebook (nút “Login with Facebook”) - Nếu dùng Email/Username + Password: - Nhập Username/Email vào [Username] TextBox. - Nhập Password vào [Password] TextBox. - Nhấn [Đăng nhập] → kiểm tra như PB01. - Nếu dùng Facebook: - Nhấn “Login with Facebook”. - Hệ thống chuyển sang OAuth flow của Facebook. - Người dùng xác nhận cấp quyền. - Nếu thành công, tạo hoặc liên kết tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống hiển thị thông báo: - Sai thông tin → “Bạn nhập sai Username hoặc Password”. - Thành công → “Đăng nhập thành công” → chuyển sang trang thông tin người dùng. - Hỗ trợ thêm: - Lưu lastLogin, loginMethod (email/facebook). - Giới hạn số lần đăng nhập thất bại với email. - Mật khẩu email vẫn hash + salt; Facebook token lưu tạm để xác thực session. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã có tài khoản hoặc đăng nhập lần đầu bằng Facebook sẽ tạo tài khoản mới. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu + OAuth API Facebook. |
| Điều kiện ràng buộc | - Email/Username phải duy nhất trong DB. - Token Facebook phải được xác thực hợp lệ. - Hệ thống phải dùng HTTPS để bảo mật dữ liệu. - thức Email/Password vẫn phải tuân thủ hash + salt. |

### 2.2.2 PB04 - Đăng xuất

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Người dùng kết thúc phiên làm việc để bảo mật thông tin cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng chọn chức năng [Đăng xuất] tại Menu cá nhân. - Hệ thống hiển thị Pop-up xác nhận. - Người dùng nhấn [Đồng ý], hệ thống hủy phiên làm việc, xóa Token và điều hướng về Landing Page. |
| Điều kiện trước | Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập hợp lệ (Token chưa hết hạn). |
| Điều kiện ràng buộc | Mọi truy cập vào các trang bảo vệ (Protected Routes) sau khi đăng xuất đều bị từ chối và đẩy về trang đăng nhập. |

### 2.2.3 PB05 - Quên mật khẩu

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai / Người dùng (chưa đăng nhập) |
| Mô tả | Khôi phục lại quyền truy cập khi người dùng quên mật khẩu. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Tại màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn vào liên kết [Quên mật khẩu]. - Hệ thống chuyển sang trang khôi phục, yêu cầu nhập [Email]. - Người dùng nhập Email và nhấn [Gửi mã xác thực]. - Nếu Email tồn tại trong hệ thống, gửi mã OTP 6 số qua Email và chuyển sang màn hình [Nhập mã OTP]. - Người dùng nhập đúng OTP sẽ được chuyển sang màn hình [Đặt lại mật khẩu]. - Người dùng nhập [Mật khẩu mới] và [Xác nhận mật khẩu mới], nhấn [Lưu]. - Hệ thống cập nhật DB, thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và yêu cầu đăng nhập lại. |
| Điều kiện trước | Email phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu. |
| Điều kiện ràng buộc | Mã OTP chỉ có hiệu lực trong 5 phút. |

### 2.2.4 PB06 - Quản lý hồ sơ cá nhân

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Khởi tạo và cập nhật thông tin cá nhân cùng tiêu chí tìm kiếm đối tượng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập tab [Hồ sơ cá nhân]. - Nhập liệu/Sửa đổi: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Tiểu sử. - Kéo thanh trượt để thay đổi tiêu chí: [Khoảng cách tối đa (km)], [Độ tuổi đối phương], [Giới tính mục tiêu]. - Nhấn [Lưu thay đổi], hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Tuổi của người dùng (tính từ ngày sinh nhập vào) phải >= 18. |

### 2.2.5 PB07 - Quản lý sở thích

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Người dùng quản lý sở thích cá nhân bằng cách chọn từ danh sách tag có sẵn hoặc thêm mới để phục vụ gợi ý và matching. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào trang “Hồ sơ cá nhân”. - Chọn mục “Sở thích”. - Hệ thống hiển thị danh sách tag sở thích phổ biến (ví dụ: Du lịch, Âm nhạc, Thể thao, Game…). - Người dùng có thể: 4.1 Chọn nhiều tag bằng cách click vào các tag có sẵn. 4.2 Bỏ chọn tag đã chọn bằng cách click lại. - Thêm sở thích mới: 5.1 Nhập nội dung vào ô “Thêm sở thích”. 5.2 Nhấn Enter hoặc nút “Thêm”. 5.3 Tag mới được tạo và tự động chọn. - Hiển thị danh sách sở thích đã chọn dưới dạng tag (chips). - Nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin. - Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật hồ sơ người dùng. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Có thể chọn nhiều sở thích (multi-select). Không được trùng tag. Giới hạn số lượng tag (ví dụ: tối đa 10–15 sở thích). Tag phải có độ dài hợp lệ (ví dụ: 2–30 ký tự). |

### 2.2.6 PB08 - Quản lý Truyền thông đa phương tiện

| ID | PD08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Tải lên, cắt cúp và quản lý hình ảnh cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Tại tab Hồ sơ, người dùng nhấn vào ô [Thêm hình ảnh]. - Cửa sổ chọn file hiện lên, người dùng chọn file ảnh từ thiết bị. - Hệ thống hiển thị khung cắt ảnh (Crop). Người dùng điều chỉnh khung và nhấn [Xác nhận]. - Hệ thống AI ngầm quét ảnh. Nếu phát hiện vi phạm (NSFW, không có khuôn mặt), hiển thị cảnh báo từ chối upload. - Nếu ảnh hợp lệ, hệ thống tải ảnh lên Cloud, hiển thị ảnh vào khung hồ sơ. - Người dùng có thể nhấn biểu tượng [Thùng rác] trên ảnh để xóa, hoặc nhấn [Đặt làm ảnh đại diện]. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công. |
| Điều kiện ràng buộc | Dung lượng ảnh < 5MB. Định dạng JPG/PNG. Tối đa 6 ảnh. |

### 2.2.7 PB09 - Bộ lọc tìm kiếm

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Người dùng tìm kiếm và khám phá hồ sơ phù hợp thông qua bộ lọc thông minh kết hợp tag sở thích và gợi ý tự động. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập trang “Khám phá / Tìm kiếm”. - Hệ thống hiển thị bộ lọc tìm kiếm gồm: 2.1 Độ tuổi (range slider: min - max). 2.2 Giới tính (radio/select). 2.3 Khoảng cách (km). 2.4 Sở thích (tag multi-select). - Người dùng có thể: 3.1 Chọn nhiều sở thích bằng tag 3.2 Nhập để tìm nhanh tag (auto-suggest). 3.3 Kết hợp nhiều bộ lọc cùng lúc. - Nhấn “Áp dụng” hoặc hệ thống tự động lọc (real-time filtering). - Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ phù hợp: 5.1 Sắp xếp theo độ tương thích (matching score). 5.2 Hiển thị các tag sở thích chung. - Người dùng có thể: 6.1 Reset bộ lọc về mặc định. 6.2 Lưu bộ lọc (Saved Filter) để sử dụng lại. - Hệ thống có thể gợi ý tự động: 7.1 “Gợi ý cho bạn” dựa trên hành vi (like, chat, sở thích). 7.2 Highlight hồ sơ phù hợp cao. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và có hồ sơ cá nhân (bao gồm sở thích). |
| Điều kiện ràng buộc | Độ tuổi tìm kiếm phải ≥ 18. Sử dụng tag đồng bộ với PB06 (không nhập tự do ngoài danh sách hoặc phải validate). Giới hạn số lượng tag lọc (ví dụ: tối đa 5–10 tag). Hệ thống phải tối ưu hiệu năng khi lọc dữ liệu lớn. |

### 2.2.8 PB10 - Tương tác thẻ hồ sơ

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Người dùng tương tác với hồ sơ người khác thông qua hành động thích hoặc bỏ qua. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập trang “Khám phá”. - Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ. - Người dùng thực hiện: 3.1 Nhấn “Thích” để quan tâm. 3.2 Nhấn “Bỏ qua” để chuyển hồ sơ tiếp theo. - Nếu hai người cùng “Thích”, hệ thống tạo kết nối (match). - Hiển thị thông báo khi match thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và có hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi hồ sơ chỉ tương tác một lần. - Không hiển thị lại hồ sơ đã bỏ qua. |

### 2.2.9 PB11 - Xem chi tiết hồ sơ

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Xem toàn bộ thông tin của đối phương trước khi tương tác. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Tại thẻ hồ sơ đang hiển thị, người dùng chạm vào hình ảnh hoặc nhấn nút [Xem chi tiết]. - Giao diện mở rộng từ dưới lên, hiển thị toàn bộ thư viện ảnh, bài giới thiệu, các thẻ Sở thích chung. - Hiển thị thông số [Tỷ lệ tương hợp %] do AI tính toán. - Người dùng vuốt xuống để đóng giao diện chi tiết và quay lại thẻ bài. |
| Điều kiện trước | Đang ở tab Khám phá hoặc đang xem Danh sách Tương hợp. |
| Điều kiện ràng buộc | Ẩn tuyệt đối các thông tin định danh cá nhân (Email, ID Database, Mật khẩu băm) của đối phương trong gói dữ liệu API trả về. |

### 2.2.10 PB12 - Thông báo Tương hợp

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Kích hoạt luồng thông báo khi xuất hiện trạng thái tương hợp. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng A thực hiện Vuốt phải (Like) Người dùng B. - Hệ thống kiểm tra: Người dùng B đã Like Người dùng A trước đó -> Thỏa mãn điều kiện Match. - Màn hình người dùng A bị che phủ bởi Pop-up "It's a Match!" với hiệu ứng động và Avatar 2 người. - Hệ thống gửi Push Notification đến thiết bị của người dùng B. - Cung cấp nút [Nhắn tin ngay] trên Pop-up để vào thẳng khung Chat. |
| Điều kiện trước | Cả hai User đều có hành động Like lẫn nhau. |
| Điều kiện ràng buộc | Xử lý Transaction trong CSDL phải an toàn, tránh tạo ra bản ghi Match trùng lặp. |

### 2.2.11 PB13 - Quản lý danh sách Tương hợp

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Hiển thị và quản lý danh sách các hồ sơ đã ghép đôi thành công. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập tab [Tin nhắn]. - Khối phía trên hiển thị danh sách Avatar nằm ngang của các hồ sơ mới Match (Chưa nhắn tin). - Khối phía dưới hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện đang diễn ra. - Các Match mới hoặc có tin nhắn mới được gắn dấu chấm đỏ (Unread indicator). |
| Điều kiện trước | Có ít nhất 1 lượt Tương hợp thành công. |
| Điều kiện ràng buộc | Danh sách tự động bị xóa nếu một trong hai bên thực hiện Hủy tương hợp (US18). |

### 2.2.12 PB14 - Nhắn tin (Real-time Chat)

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Người dùng trò chuyện với người dùng khác theo thời gian thực với các tính năng hiện đại như trạng thái online, đã xem và gửi media. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào trang “Tin nhắn”. - Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện: 2.1 Hiển thị tên, avatar, tin nhắn gần nhất. 2.2 Hiển thị trạng thái online/offline (nếu có). - Người dùng chọn một cuộc trò chuyện hoặc người dùng để bắt đầu chat. - Người dùng thực hiện gửi tin nhắn: 4.1 Nhập nội dung vào ô chat. 4.2 Nhấn “Gửi” hoặc Enter để gửi tin. - Hệ thống xử lý và hiển thị: 5.1 Tin nhắn hiển thị ngay lập tức ở cả hai phía (real-time). 5.2 Hiển thị thời gian gửi. 5.3 Hiển thị trạng thái tin nhắn (đã gửi / đã nhận / đã xem). - Người dùng có thể: 6.1 Gửi emoji hoặc hình ảnh (nếu có hỗ trợ). 6.2 Cuộn để xem lại lịch sử tin nhắn. - Hệ thống tự động cập nhật tin nhắn mới mà không cần reload trang. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và đã ghép cặp (match) hoặc được phép nhắn tin. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải hỗ trợ real-time (WebSocket/Socket.IO). - Không gửi tin nhắn rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng. - Giới hạn kích thước tin nhắn (ví dụ: ≤ 1000 ký tự). - Đảm bảo bảo mật và riêng tư nội dung tin nhắn. |

### 2.1.13 PB15 - Gọi video random (Random Video Call)

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Người dùng tham gia gọi video ngẫu nhiên với người khác và có thể thực hiện “match” để lưu lại kết nối khi cảm thấy phù hợp |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào tính năng “Video ngẫu nhiên”. - Nhấn nút “Bắt đầu” để tìm người dùng khác. - Hệ thống thực hiện ghép cặp: 3.1 Ghép ngẫu nhiên hoặc theo bộ lọc (giới tính, sở thích…). 3.2 Hiển thị video của hai bên khi kết nối thành công. - Trong cuộc gọi, người dùng có thể: 4.1 Nhấn “Next” để chuyển sang người khác. 4.2 Nhấn “Kết thúc” để dừng cuộc gọi. 4.3 Bật/tắt camera và microphone. - Người dùng có thể thực hiện “Match”: 5.1 Nhấn nút “Match” khi đang gọi hoặc sau khi kết thúc cuộc gọi. 5.2 Hệ thống gửi yêu cầu match đến người còn lại. 5.3 Nếu cả hai cùng đồng ý → tạo kết nối (match thành công). - Khi match thành công: 6.1 Hai người được lưu vào danh sách “Kết nối / Bạn bè”. 6.2 Có thể nhắn tin hoặc gọi lại sau. 6.3 Hiển thị thông báo “Match thành công”. - Nếu một bên từ chối hoặc không phản hồi: 7.1 Yêu cầu match bị hủy. 7.2 Không lưu kết nối. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập. - Đã cấp quyền camera và microphone. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải hỗ trợ video real-time (WebRTC). - Match chỉ được tạo khi cả hai bên đồng ý. - Mỗi cặp người dùng chỉ có một kết nối (không trùng lặp). - Phải có chức năng chặn hoặc báo cáo người dùng vi phạm. - Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin. |

### 2.2.14 PB16 - Quản lý an toàn cá nhân

| ID |  |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Hủy tương hợp (Unmatch), Chặn (Block) hoặc Gửi báo cáo vi phạm. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Tại khung Chat/Hồ sơ, nhấn biểu tượng Tùy chọn (3 chấm). - Chọn [Hủy tương hợp]: Hệ thống hiện Pop-up xác nhận. Nhấn Đồng ý, hệ thống xóa vĩnh viễn đoạn chat và cắt đứt Match. - Chọn [Báo cáo]: Hiển thị form chọn lý do (Spam, Giả mạo, Quấy rối). Người dùng điền chi tiết, nhấn [Gửi]. - Hệ thống ghi nhận báo cáo vào CSDL Admin và tự động thực hiện Hủy tương hợp với người bị Report. |
| Điều kiện trước | Đang tương tác với một người dùng cụ thể. |
| Điều kiện ràng buộc | Thao tác Hủy tương hợp là thao tác một chiều và không thể hoàn tác (Undo). |

## 2.3. NHÓM 3: QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)

### 2.3.1 PB17 - Xác thực quản trị

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Quản trị viên thực hiện đăng nhập vào hệ thống quản trị để sử dụng các chức năng quản lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập vào trang quản trị hệ thống (Admin Dashboard). 2. Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập vào form xác thực: 2.1 Nhập Tên đăng nhập quản trị 2.2 Nhập Mật khẩu quản trị 3. Nhấn nút đăng nhập 4. Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền truy cập: 4.1 Kiểm tra tài khoản: Nếu sai Username hoặc Password, hệ thống báo: “Thông tin đăng nhập không chính xác”. 4.2 Kiểm tra quyền hạn: Nếu tài khoản đúng nhưng không có quyền Admin (Role: Admin), hệ thống báo: “Bạn không có quyền truy cập vào khu vực này”. 5. Nếu xác thực thành công, hệ thống chuyển hướng Admin vào trang Bảng điều khiển (Dashboard) và bắt đầu phiên làm việc (Session). |
| Điều kiện trước | Tài khoản Admin đã được tạo thủ công hoặc cấp quyền trong cơ sở dữ liệu. |
| Điều kiện ràng buộc | Mọi hành động đăng nhập thành công hay thất bại của Admin đều phải được ghi lại vào nhật ký hệ thống (System Log) kèm thời gian và thiết bị truy cập. |

### 2.3.2 PB18 - Bảng điều khiển

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin theo dõi tình hình hoạt động, các chỉ số tăng trưởng và trạng thái hệ thống trong thời gian thực. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập vào trang Bảng điều khiển sau khi đăng nhập thành công. 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin thống kê gồm: - Tổng số người dùng hệ thống. - Số lượng tương hợp (Match) mới. - Số báo cáo vi phạm cần xử lý. - Biểu đồ tăng trưởng người dùng. 3. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu: 3.1 Kiểm tra tải dữ liệu: Nếu tải dữ liệu thành công, Admin sẽ thấy giao diện đồ thị và các con số thống kê chi tiết. 3.2 Kiểm tra thông báo lỗi: Nếu không tải được dữ liệu, hệ thống báo: “Lỗi tải dữ liệu thống kê, vui lòng làm mới trang hoặc thử lại sau.” 3.3 Kiểm tra làm mới: Khi Admin chọn nút [Làm mới] (Refresh), hệ thống đồng bộ hóa thông tin mới nhất từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống kiểm tra lọc dữ liệu: Nếu Admin chọn mốc thời gian (Ngày, Tuần, Tháng), biểu đồ phải hiển thị đúng dữ liệu theo mốc đã chọn. 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, Admin có thể theo dõi trực quan các chỉ số hoạt động của toàn bộ hệ thống |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu thống kê phải được bảo mật và chỉ hiển thị cho tài khoản có quyền Quản trị. |

### 2.3.3 PB19 - Quản lý tài khoản

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý toàn diện danh sách tài khoản người dùng để theo dõi, phân loại bằng bộ lọc, xử lý vi phạm và quản trị phân quyền chức vụ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập vào mục Quản lý tài khoản sau khi đăng nhập thành công. 2.Hệ thống hiển thị danh sách đầy đủ thông tin người dùng gồm: 2.1 Tên đăng nhập (Username) 2.2 Vai trò (User / Premium / Admin). 2.3 Trạng thái (Hoạt động/Bị khóa) 3.Hệ thống cung cấp công cụ Lọc (Filter) danh sách người dùng đa dạng dựa trên Query thao tác: 3.1 Lọc theo nhóm Giới tính, Vai trò, Trạng thái và khoảng Thời gian đăng ký (Date Range). 4. Admin thực hiện các thao tác quản trị trên tài khoản người dùng cụ thể: 4.1 Khóa / Mở khóa tài khoản (Cấm hoặc gỡ cấm). 4.2 Cập nhật nâng/hạ quyền hạn (Ví dụ: Thăng hạng thành viên lên Premium hoặc hạ xuống user). 5. Luồng xử lý và phản hồi thay đổi từ máy chủ: 5.1 Xử lý thành công: Cập nhật cơ sở dữ liệu và thông báo: “Cập nhật trạng thái/vai trò tài khoản thành công.” 5.2 Xử lý thất bại: Nếu tài khoản không tồn tại, báo: “Không thể thực hiện thao tác, vui lòng thử lại sau. 5.3 Bảo vệ quyền (Security): Hệ thống chặn tuyệt đối mọi hành vi Khóa Trạng thái hoặc Hạ Quyền nhắm vào một tài khoản đang có role là Admi |
| Điều kiện trước | Admin phải đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị. |
| Điều kiện ràng buộc | -Mọi hành động thay đổi trạng thái tài khoản phải được hệ thống ghi lại trong Nhật ký hệ thống (Logging). -Hệ thống phải đảm bảo đồng bộ dữ liệu tức thời với CSDL khi có thay đổi trạng thái. |

### 2.3.4 PB20 -Quản lý danh mục hệ thống

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Quản lý danh sách các thuộc tính nền như sở thích, nghề nghiệp, khu vực địa lý để đồng bộ dữ liệu cho người dùng và làm đầu vào cho thuật toán gợi ý AI. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống. - Truy cập vào mục Quản lý danh mục. - Hệ thống hiển thị danh sách các loại danh mục hiện có (ví dụ: Danh mục Sở thích, Danh mục Nghề nghiệp, Danh mục Địa điểm). - Admin thực hiện các bước sau để thêm/sửa danh mục: - Chọn loại danh mục cần thao tác. - Nhấn nút Thêm mới, nhập tên danh mục và mô tả (nếu có). - Hoặc nhấn nút Chỉnh sửa trên một mục cụ thể để cập nhật thông tin. - Nhấn nút Lưu, hệ thống kiểm tra tính duy nhất (không trùng tên) và lưu vào cơ sở dữ liệu. - Để xóa danh mục, Admin chọn mục cần xóa và nhấn nút Xóa. Hệ thống kiểm tra ràng buộc (mục đó không được đang có người dùng sử dụng). - Sau khi thực hiện, hệ thống tự động cập nhật lại danh sách hiển thị và gửi thông báo "Cập nhật danh mục thành công". - Nếu Admin thoát giao diện mà không nhấn Lưu, mọi thay đổi sẽ không được ghi nhận. |
| Điều kiện trước | -Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tư cách là Admin. -Hệ thống đã khởi tạo các nhóm danh mục mặc định |
| Điều kiện ràng buộc | Tên danh mục không được để trống và không được trùng lặp trong cùng một nhóm. Không cho phép xóa các danh mục đang có dữ liệu liên kết với hồ sơ người dùng (để tránh lỗi thuật toán AI). Nếu muốn ngừng sử dụng, Admin phải chuyển trạng thái sang "Ẩn". |

### 2.3.5 PB21 - Kiểm duyệt và xử lý vi phạm

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Quản lý và xử lý các báo cáo vi phạm nội dung từ người dùng và các cảnh báo tự động từ hệ thống AI Engine. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống. - Truy cập vào mục Kiểm duyệt và xử lý vi phạm. - Hệ thống hiển thị danh sách các nội dung nghi ngờ vi phạm bao gồm: Hình ảnh nhạy cảm (AI quét), ngôn từ thô tục (NLP quét), và báo cáo từ người dùng khác. - Admin thực hiện các bước sau: -Chọn xem chi tiết nội dung bị gắn thẻ (ảnh, tin nhắn, hoặc thông tin hồ sơ). -Xem tỷ lệ tin cậy của AI để hỗ trợ ra quyết định. -Nhấn nút Bỏ qua nếu nội dung hợp lệ, hoặc chọn Cảnh báo/Khóa tài khoản nếu vi phạm. - Sau khi xác nhận xử lý, hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ người dùng và gửi thông báo vi phạm tự động. - Hiển thị thông báo "Xử lý vi phạm thành công" nếu thực hiện thành công. |
| Điều kiện trước | -Tài khoản Admin có quyền điều phối nội dung -Hệ thống AI Engine đã thực hiện quét và dán nhãn dữ liệu. |
| Điều kiện ràng buộc | -Mọi hành động xử lý (Khóa/Mở) phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống để đối soát. |

### 2.3.6 PB22 - Cấu hình tham số hệ thống

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Điều chỉnh các thông số kỹ thuật vận hành và các ngưỡng nhạy cảm của thuật toán AI Engine. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống. - Truy cập vào mục Cấu hình tham số hệ thống. - Hệ thống hiển thị các nhóm tham số cấu hình: Ngưỡng xác thực khuôn mặt , giới hạn khoảng cách tìm kiếm, và độ nhạy kiểm duyệt ảnh. - Admin thực hiện các bước sau: -Nhập giá trị mới cho các tham số cần điều chỉnh. -Nhấn nút Kiểm tra, hệ thống xác thực tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. -Nhấn nút Cập nhật, hệ thống lưu các thông số mới vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống tự động áp dụng cấu hình mới cho toàn bộ các tiến trình AI đang chạy mà không cần khởi động lại. - Hiển thị thông báo "Cập nhật tham số thành công". |
| Điều kiện trước | -Đăng nhập với quyền Quản trị viên cấp cao (Super Admin). |
| Điều kiện ràng buộc | -Văn bản phải có thông tin đầy đủ như tiêu đề, số hiệu, ngày ban hành và nội dung chi tiết. |

### 2.3.7 PB23 - Quản trị phiên làm việc

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Theo dõi và điều khiển các phiên truy cập (Session) hiện hành để đảm bảo an ninh hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống. - Truy cập vào mục Quản trị phiên làm việc. - Hệ thống hiển thị danh sách các phiên đang trực tuyến: ID người dùng, địa chỉ IP, thiết bị, và thời gian đăng nhập. - Admin thực hiện các bước sau: -Sử dụng bộ lọc tìm kiếm theo ID người dùng hoặc dải địa chỉ IP đáng ngờ. -Chọn các phiên cần can thiệp. -Nhấn nút Ngắt kết nối (Kill Session). - Hệ thống ngay lập tức vô hiệu hóa Token của người dùng, buộc họ phải đăng xuất khỏi thiết bị hiện tại. - Hiển thị thông báo "Đã ngắt kết nối phiên làm việc" thành công. |
| Điều kiện trước | Hệ thống đang có các phiên truy cập của người dùng thực tế. |
| Điều kiện ràng buộc | IP người dùng phải được bảo mật và chỉ Admin mới có quyền truy cập thông tin này. |

### 2.3.8 PB24 - Lưu vết hệ thống (Logs)

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Truy xuất nhật ký hoạt động của hệ thống để phục vụ công tác giám sát, bảo trì và điều tra sự cố |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống. - Truy cập vào mục Lưu vết hệ thống. - Hệ thống hiển thị danh sách nhật ký mặc định theo trình tự thời gian mới nhất. - Admin thực hiện các bước sau: -Chọn loại nhật ký cần truy vấn: Nhật ký hệ thống, Nhật ký AI, hoặc Nhật ký thay đổi dữ liệu. -Thiết lập bộ lọc thời gian (Tuần trước, tháng trước, hoặc khoảng tùy chọn). -Nhấn nút Truy xuất. - Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết: Thời gian, tác nhân thực hiện, nội dung hành động, và kết quả. - Admin có thể nhấn nút Xuất báo cáo để tải file dạng .xlsx hoặc .pdf. |
| Điều kiện trước | Các hoạt động trên hệ thống đã phát sinh dữ liệu nhật ký trước đó. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu nhật ký là nguyên bản (Read-only), tuyệt đối không cho phép bất kỳ tác nhân nào sửa đổi hoặc xóa bỏ. |

## 2.4. NHÓM 4: HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI ENGINE)

### 2.4.1 PB25 - Phân tích mức độ tương đồng (Content-based Filtering) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.2 PB26 - Học máy dựa trên hành vi (Behavioral Learning) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.3 PB27 - Xử lý bài toán Khởi đầu lạnh (Cold Start Problem) - Gợi ý kết nối (AI Matchmaking)

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.4 PB28 - Kiểm duyệt nội dung hình ảnh (Image Moderation) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.5 PB29 - Đối chiếu sinh trắc học khuôn mặt (Face Matching) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.6 PB30 - Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên (NLP Text Analysis) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

### 2.4.7 PB31 - Phát hiện thực thể sống (Liveness Detection) - Phòng chống giả mạo (AI Anti-Fake)

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tác nhân |  |
| Mô tả |  |
| Tiêu chí chấp nhận |  |
| Điều kiện trước |  |

# 3. Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề chức năng | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Xem thông tin giới thiệu | 4 |
| PB02 | Đăng ký | 1 |
| PB03 | Đăng nhập | 1 |
| PB04 | Đăng xuất | 1 |
| PB05 | Quên mật khẩu | 1 |
| PB06 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 1 |
| PB07 | Quản lý sở thích | 1 |
| PB08 | Quản lý Truyền thông đa phương tiện | 1 |
| PB09 | Bộ lọc tìm kiếm | 2 |
| PB10 | Tương tác thẻ hồ sơ (Swipe) | 1 |
| PB11 | Xem chi tiết hồ sơ | 2 |
| PB12 | Thông báo Tương hợp | 1 |
| PB13 | Quản lý danh sách Tương hợp | 2 |
| PB14 | Nhắn tin (Real-time Chat) | 1 |
| PB15 | Gọi video random (Random Video Call) | 3 |
| PB16 | Quản lý an toàn cá nhân | 2 |
| PB17 | Xác thực quản trị | 1 |
| PB18 | Bảng điều khiển (Dashboard) | 2 |
| PB19 | Quản lý tài khoản | 1 |
| PB20 | Quản lý danh mục hệ thống | 2 |
| PB21 | Kiểm duyệt và xử lý vi phạm | 1 |
| PB22 | Cấu hình tham số hệ thống | 3 |
| PB23 | Quản trị phiên làm việc | 3 |
| PB24 | Lưu vết hệ thống (Logs) | 4 |
| PB25 | AI: Phân tích mức độ tương đồng | 1 |
| PB26 | AI: Học máy dựa trên hành vi | 2 |
| PB27 | AI: Xử lý bài toán Khởi đầu lạnh | 2 |
| PB28 | AI: Kiểm duyệt nội dung hình ảnh | 1 |
| PB29 | AI: Đối chiếu sinh trắc học khuôn mặt | 1 |
| PB30 | AI: Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | 3 |
| PB31 | AI: Phát hiện thực thể sống (Liveness) | 1 |

# 4. Chia theo từng Sprint

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01,PB02, PB03, PB04, PB05, PB07, PB09, PB14 | 27/03/2026 | /03/2026 |
| Sprint 2 |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |